11. Zadania strategiczne w latach 2005–2015 do realizacji na terenie  Powiatu Chrzanowskiego

Szczegółowe okresy realizacji poszczególnych celów i wynikających z nich zadań przedstawiono w rozdziałach 5 i 6, dotyczących systemu  i zadań 
z niego wynikających

Tabela 11.1. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w latach 2005–2015 w sektorze komunalnym i usługach

| Zadanie strategiczne | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wspieranie działań związanych z utworzeniem na terenie powiatu Zakładu Zagospodarowania Odpadów - przewidzianego w WPGO, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych (100% mieszkańców miast i 95% mieszkańców wsi) w związku z wdrażaniem systemu zbierania odpadów. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów u źródła (szkło białe oraz kolorowe, tworzywa sztuczne, papier i tektura, odpady balastowe- nie posiadające własności użytkowych) | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Zapewnienie regularnego odbioru odpadów. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dostosowanie funkcjonowania składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) do wymagań przepisów o odpadach. | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Zapewnienie zbierania odpadów, ich odzysku i recyklingu na poziomach określonych przepisami prawnymi. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Budowa linii do segregacji odpadów. | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych . | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Osiągnięcie określonych w planie poziomów zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Osiągnięcie określonych w planie poziomów zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Redukcja do 47% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r., redukcja do roku 2010 – 75%, do roku 2013–50%. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tabela 11.2. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami w latach 2005–2015 w sektorze gospodarczym

| Zadanie strategiczne | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitorowanie i analiza gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów przemysłowych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Tabela 11.3. Zadania strategiczne w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w latach 2005–2015

| Zadanie strategiczne | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zorganizowanie selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych – organizacja GPZON. | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Poprawa efektywności i zakresu selektywnego zbierania odpadów, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wdrożenie i realizacja programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem budowy wydzielonych kwater dla tych odpadów. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Budowa lub udział w budowie wspólnie z innymi powiatami regionu grzebowiska padłych zwierząt | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na temat odpadów niebezpiecznych. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

12. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w latach 2005–2007

Instytucją odpowiedzialną za realizację przedsięwzięć przedstawionych w harmonogramie jest gmina. Powiat Chrzanowski będzie te zadania wspierał 
i koordynował.

# Tabela 12.1. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w latach 2005–2007 w sektorze komunalnym i usługach

| Przedsięwzięcia | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (szkło białe oraz kolorowe, tworzywa sztuczne, papier i tektura, odpady balastowe - nie posiadające własności użytkowych): |  |  |  |
| - Wprowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Zarezerwowanie odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy oraz złożenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (ERDF) | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Opracowanie i wydrukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców oraz dla uczniów i nauczycieli i przekazanie ich uczestnikom systemu, artykuły w prasie lokalnej, upowszechnianie informacji o gospodarce odpadami w gminie (szkolenia, tablice informacyjne) | na bieżąco |  |  |
| - Wyłonienie w drodze przetargu firmy/firm odbierających posegregowane odpady | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Przeprowadzenie akcji „zbiórki pilotażowej” | listopad |  |  |
| - Rozdanie worków na odpady oraz kalendarzy określających terminy odbioru odpadów | listopad |  |  |
| - Współpraca z firmami zajmującymi się odzyskiem i recyklingiem odpadów oraz organizacjami odzysku w zakresie m.in. podejmowania i realizacji działań informacyjno - edukacyjnych | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| Zorganizowanie i wdrożenie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, budowlanych, komunalnych odpadów ulegających biodegradacji): |  |  |  |
| - Odbiór 2 razy w roku odpadów wielkogabarytowych (wystawki). | wiosna/ jesień | wiosna/ jesień | wiosna/ jesień |
| - Rozpoczęcie funkcjonowania systemu selektywnego zbierania odpadów | I kwartał |  |  |
| - Rozpowszechnienie kompostowania we własnym zakresie – przez mieszkańców odpadów ulegających biodegradacji | kwiecień | kwiecień | kwiecień |
| Rozbudowa i dostosowanie zaplecza technicznego dla potrzeb segregacji, magazynowania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych: |  |  |  |
| - Zarezerwowanie odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy oraz złożenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (ERDF) | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Dostosowanie funkcjonowania do wymagań przepisów o odpadach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych) | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Rozbudowa składowiska komunalnego w Trzebini oraz rekultywacja zamkniętej jego części, wydzielenie kwatery dla odpadów zawierających azbest | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |

# Tabela 12.2. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami w latach 2005–2007 w sektorze gospodarczym

| Przedsięwzięcia | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Analizowanie i gromadzenie informacji o gospodarce odpadami w przedsiębiorstwach (np. pozyskiwanie informacji z wojewódzkiej bazy danych o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami): | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Złożenie wniosku w UMWM o nadanie indywidualnego prawa dostępu (hasła dostępu) do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami z terenu Powiatu Chrzanowskiego | I półrocze |  |  |
| - Pozyskanie do analiz danych z wojewódzkiej bazy danych | III kwartał | III kwartał | III kwartał |

#### Tabela 12.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w gospodarce odpadami niebezpiecznymi w latach 2005–2007

| Przedsięwzięcia | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zorganizowanie systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych: |  |  |  |
| - Podjęcie uchwały o wprowadzeniu systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych | I półrocze |  |  |
| - Zarezerwowanie odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy oraz złożenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej ze środków Powiatowego i Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (ERDF) | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Opracowanie i wydrukowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych dla mieszkańców oraz dla uczniów i nauczycieli i przekazanie ich uczestnikom systemu, artykuły w prasie lokalnej | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Nawiązanie współpracy z jednostkami, które wezmą udział w tworzeniu systemu (np. apteki, stacje paliw, zakłady mechaniczne) | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Zorganizowanie i przygotowanie miejsc do ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych (wyznaczanie GPZON) | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| Tworzenie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON): |  |  |  |
| - Ogłoszenie przetargu i zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych pojemników grupy odpadów komunalnych | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Rozdysponowanie pojemników | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Rozpoczęcie zbierania posegregowanych odpadów niebezpiecznych z grup odpadów komunalnych | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Nawiązanie współpracy z firmami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (transport, odzysk, unieszkodliwianie) | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| - Prowadzenie ewidencji zebranych i przekazanych do odzysku lub unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |
| Budowa lub udział w budowie wspólnie z innymi gminami grzebowiska bądź organizacja systemu odbioru, transportu i prawidłowej utylizacji padłych zwierząt: |  |  |  |
| - Zarezerwowanie środków finansowych na realizację przedsięwzięcia | I kwartał |  |  |
| - Przystąpienie do budowy grzybowiska gminnego lub międzygminnego wspólnie z innymi gminami | II kwartał |  |  |
| Utworzenie gminnej bazy danych zawierającej informacje o występowaniu PCB oraz o lokalizacji, ilości i stanie materiałów zawierających azbest: |  |  |  |
| - Utworzenie bazy danych o wyrobach zawierających azbest (na podstawie danych przekazanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). | II półrocze |  |  |
| - Utworzenie bazy danych o ilości i miejscach występowania PCB (na podstawie danych przekazanych przez osoby fizyczne zgodnie z Rozporządzeniem ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 96, poz. 860). | II półrocze |  |  |
| Usuwanie wyrobów zawierających azbest: |  |  |  |
| - Zarezerwowanie i zgromadzenie środków finansowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest | III kwartał | kontynuacja | kontynuacja |
| - Realizacja przedsięwzięcia wg programu | III kwartał |  |  |
| Udział w utworzeniu punktów magazynowania odpadów powstałych z akcji ratowniczych, zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych przy istniejących zakładach gospodarki odpadami. | na bieżąco | na bieżąco | na bieżąco |